załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

w dniu ............... roku w  Świnicach Warckich, pomiędzy Gminą Świnice Warckie                                                   mającą swą siedzibę w Świnicach Warckich, przy ul. Szkolna 1                                                            zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1    Pana Krzysztofa Próchniewicza  -    Wójta Gminy Świnice Warckie

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Teresy Żydczak

a,  ................................................. mającym swą siedzibę  w .................................................. zwanym dalej w treści „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.    ................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Piski, Rogów, Wola Świniecka w Gminie Świnice Warckie, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiot zamówienia: przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Piaski, Rogów, Wola Świniecka w Gminie Świnice Warckie

Roboty wykonane zostaną według Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zakresu robót – określonego w ofercie Wykonawcy.

Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

1 .Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy i przekazanie placu budowy ustala się :

a) dla zadania I ( Wola Świniecka – Rogów) etap I  od dnia 2 czerwca 2008r.

b) dla zadania II (Piaski –Rogów) etap I  od dnia  16 czerwca 2008r.

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na:

a) dla zadania I ( Wola Świniecka – Rogów) etap I  do dnia 30 lipca 2008r.

b) dla zadania II (Piaski –Rogów) etap I do dnia  30 października 2008r.

§ 3

- Wymieniony w §1 zakres prac określony został szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Dokumenty stanowiące specyfikację istotnych warunków zamówienia w postaci:

1/ formularza oferty,

2/ wzoru umowy,

3/ opisu przedmiotu zamówienia,

4/specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

5/ projektu

6/ przedmiaru

7/ kosztorysu ofertowego,

stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pani Jońca Agnieszka Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo budowlane /Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2015-6 z późniejszymi zmianami/.

2.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ............................

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował na wyznaczonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędny materiał, odpady i śmieci.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą- Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1/ roboty oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót  -   od  ognia i innych zdarzeń losowych.

2 / odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§ 7

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania na czas prowadzenia tych robót (na koszt wykonawcy), a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

- Na każde żądania Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwo, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni zbadanie, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy.

- Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą ich wynagrodzenia, jest wynagrodzenie umowne.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z ofertą Wykonawcy, wybraną                     z przetargu  wynosi:

- wartość robót  dla zadania I (Wola Świniecka – Rogów)etap I wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę  w wysokości: ........... zł (słownie: ................................... tysięcy .......................................... zł ......./100). Kwota netto wynosi .............. zł (słownie: ...................................... tysięcy ....................................... zł ......../100).

- wartość robót  dla zadania II ( Piaski – Rogów)etap I wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości: ........... zł (słownie: ................................... tysięcy .......................................... zł ......./100). Kwota netto wynosi .............. zł (słownie: ...................................... tysięcy ....................................... zł ......../100).

3. Jeżeli w toku robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych , których zakres nie przekroczy  wartości 20% niniejszego zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone w trybie z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót . W takim przypadku kwota kosztorysowa zostanie pomniejszona o całość tych prac wg parametrów jak w kosztorysie ofertowym.

§ 10

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy, w wysokości 0,3%                                  od wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1/ pisemnego informowania Zamawiającego /inspektora nadzoru/o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2/  informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

3/  w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji- naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.Wykonawca /kierownik budowy/ będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości  do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

3.Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a/jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  /inspektora nadzoru/o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7.Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokole stwierdzenia usunięcia wad po upływie rękojmi.

8. Zamawiający  może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

Końcowe rozliczenie nastąpi fakturami końcowymi na podstawie protokołów odbioru

- dla zadania I ( Wola Świniecka – Rogów) etap I

- dla zadanai II ( Piaski – Rogów) etap I

przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru końcowego.

§ 14

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 15

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj……………………………….

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie:………………..

2.Kwota przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.

§ 16

Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy licząc od daty odbioru poszczególnych zadań.

§ 17

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, dwa dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                       WYKONAWCA: