UMOWA Nr  …………………………………

o wykonanie robót budowlanych zawarta  w dniu .................. w Świnicach Warckich, pomiędzy Gminą Świnice Warckie mającą swą siedzibę w Świnicach Warckich przy ul. Szkolnej 1 99-140 Świnice Warckie, NIP: 775-24-07-015

zwanym dalej   Zamawiającym,

reprezentowanym przez :

1. Pana Krzysztofa Próchniewicza – Wójta Gminy Świnice Warckie
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Teresy Żydczak

a  ............................................................................................................ z siedzibą w ............................................................................. NIP: ............................................... wpisanym    ……….……………………………………………………………………………..

zwanym dalej   Wykonawcą

reprezentowanym przez :

1.  .......................................................................................................................

2.  ………………………………………………………………………………

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich została zawarta umowa następującej treści:

# ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### Przedmiot, zakres rzeczowy i termin realizacji

§1. Zamawiający,    stosownie    do   ustaleń   przetargowych  i  oferty   Wykonawcy,  zleca, a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie  pn: „Dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich”.

§2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych przewidzianych                              w dokumentacji do realizacji, a w szczególności:

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- przystosowanie tarasu i schodów,

- wykonanie chodnika przy tarasie i schodach,

- remont ogrodzenia,

- przystosowanie pomieszczeń – NZOZ,

- przystosowanie pomieszczeń – apteka,

- przystosowanie pomieszczeń – gabinet stomatologa

Ww. prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§3. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§4. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

- dokumentacja projektowa (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt budowlany, przedmiar)

§5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 
w szczególności:

- ustawa Kodeks cywilny,

-  ustawa Prawo zamówień publicznych,

- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto

- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce.

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Ogólne obowiązki  Zamawiającego

§6. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do :

- wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy oraz przekazania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania ww. zadania,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy

do odbiorów,

- przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej,

- dokonanie zapłaty za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Przekazanie terenu budowy

§7. Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ III. NADZÓR INWESTORSKI

Ustanowienie inspektora nadzoru

§8. Zamawiający, powołuje Nadzór Inwestorski poprzez ustanowienie -  inspektora nadzoru inwestycyjnego w osobie Pana Eugeniusza Ziętka

§9. Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo

budowlane, a w szczególności art.25-27 /Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2015-6 z póź. zm./.

ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY

Ogólne obowiązki Wykonawcy

§10. Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do:

- terminowego wykonania robót,

- wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, obowiązującymi normami, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz jakości robót określonych  w  dokumentacji powykonawczej, nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych standardów  wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

- sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie celem przedłożenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru   Budowlanego w Łęczycy przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów  prawa budowlanego,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz  p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania  materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na  terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej.

§11. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój

koszt:

- kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności ustanowienie kierownika budowy w osobie …………………………….

- organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;

- gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego;

- wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;

- dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, itp.;

- organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami;

- pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu;

- dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu 
i zakresu prac;

- właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie;

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

§12. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,

- stanu dróg dojazdowych,

- innych danych potrzebnych do wykonania robót.

§13. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót  zawarł         w  cenie ryczałtowej.

Wytyczenie obiektów i robót

§14. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe oraz wytyczenie obiektów i robót przez         osoby uprawnione do tych czynności.

§15. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy,  aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§16. W okresie od przekazania terenu  robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§17. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice         informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny         spełniać wymogi określone przepisami oraz wymogi właściwych służb i inspekcji.

§18. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek         wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory,         znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

§19. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest         uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

§20. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób,          aby nie  powstawały  przeszkody  komunikacyjne.

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

§21. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami).

§22. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami,         postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie      odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje        Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

§23. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt

organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,

ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego.

§24. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu         zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich         uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

§25. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej         bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

Dokumentacja powykonawcza

§26. Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. Dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach przekaże Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

§27. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru

wszelkich innych dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp.

§28. Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy

wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAŁ V. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji

§29.Termin realizacji przedmiotu umowy  ustala się: od podpisania umowy do                             30 października 2008r.

Wstrzymanie robót

§30. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót :

- zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,

- powstało z winy Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY

Odbiory

§31.W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu terminu wykonania robót w Dzienniku Budowy – powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

§32.  Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór .

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – wymaganych prób końcowych                  i odbiorów przez przewidziane przepisami służby i inspekcje, skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.),

- stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru,

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu        umowy do odbioru .

§33. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru zadania  inwestycyjnego         w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia  osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§34. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
– może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

§35. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się 
 w  wysokości ............................... zł. (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: ....................................................................... złotych ...../100.

§36. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§37.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy  w wysokości  5 % wartości brutto całego przedmiotu umowy ustalonej w § 35 w kwocie: ................... zł (słownie złotych: ....................................................... złotych ...../100) w formie: ………………………………..

- Kwota przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia

§38. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez Wykonawcę faktury.

§39.  Podstawą do wystawienia faktury będzie  protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru końcowego.

§40.  Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………

§41. Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych.

§42.  Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku  Zamawiającego.

ROZDZIAŁ X.  RĘKOJMIA

§43. Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego  z tytułu rękojmi  za wady

fizyczne przedmiotu umowy , stwierdzone w toku czynności odbioru budowlanego lub powstałe w okresie rękojmi.

§44. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§45. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad  w wyznaczonym terminie, Zamawiający  ma prawo do ich usunięcia         na  koszt Wykonawcy.

§46. Wykonawca  nie  może  uwolnić  się  od  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi za wady

powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził  lub na skutek niewłaściwych

metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§47. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu   karę umowną stanowiącą 10%  wynagrodzenia brutto  określonego w § 35.

§48. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego

wynagrodzenia określonego w  § 35 w następujących wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Wykonawcy w zwłoce, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi w wysokości ustalonej w pkt 1 – licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.

§49.  Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§50. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót,                    w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§51. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury  należnych Zamawiającemu kar

umownych.

§52. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY

§53. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie         umownym odpowiada Wykonawca.

§54. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania         zawiadomienia Zamawiającego  o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

§55. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

§56. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez

niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstąpienia od umowy

§57. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni .

W przypadkach określonych w pkt. 2– 5  Zamawiający może odstąpić od umowy

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

§58. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru .

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

§59.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, Wykonawca wraz z Zamawiającym dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiającego,
a wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy.

ROZDZIAŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§60. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§61. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§62. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawi której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§63. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i  dwa dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						              WYKONAWCA